## Slide 1
📅 4 giugno 2025 - orario: ⏰ 9:15 – 17:30 dove: 📍 Sala 1 - Ordine Ingegneri Roma Piazza della Repubblica 59, 00185 Roma

## Slide 2
La proposta di PPP
Elaborati da redigere e Soggetti coinvolti

## Slide 3
Progetto di fattibilità PFTE
Bozza di Convenzione
Piano economico-finanziario asseverato (Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta)
La specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
Elaborati da redigere

## Slide 4
Soggetto Proponente
Progettista
Redattore del Business Plan o PEF
Asseveratore del Piano Economico-Finanziario (PEF)
Legale
Esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (se necessario)
Coordinatore Tecnico (Facoltativo)
Specialisti BIM (se applicabile)
Soggetti coinvolti

## Slide 5
Progetto di fattibilità PFTE
Redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7. è composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l’opera è inserita, contenente anche una descrizione dell’opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell’ubicazione dell’intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilità dell’opera;
d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell’opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma.

## Slide 6
2. Bozza di Convenzione
Costituisce un elemento fondamentale della proposta e deve contenere tutti i dettagli relativi al rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico. Di seguito i principali contenuti della bozza di convenzione:
Oggetto della Convenzione
  Descrizione dell'opera o del servizio da realizzare o gestire.
  Durata del rapporto contrattuale.
  Modalità di gestione delle attività oggetto della convenzione.
Obblighi del Concessionario
  Realizzazione dell’opera o gestione del servizio secondo i criteri specificati.
  Rispetto delle normative di settore (es. ambientali, urbanistiche, di sicurezza).
  Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per tutta la durata della convenzione.

## Slide 7
2. Bozza di Convenzione
Obblighi dell’Amministrazione
  Fornitura di dati e informazioni utili al progetto.
  Eventuali contributi pubblici (se previsti).
  Monitoraggio delle prestazioni rese dal concessionario.
Disciplina Economico-Finanziaria
  Piano Economico-Finanziario (PEF) dettagliato e aggiornato.
  Modalità di remunerazione del concessionario (es. tariffe, canoni, contributi pubblici).
  Clausole relative alla revisione del PEF in caso di eventi straordinari.
Rischi e Allocazione
  Descrizione dei rischi trasferiti al concessionario (es. rischio di costruzione, rischio operativo, rischio di domanda).
  Clausole specifiche per la gestione dei rischi condivisi o rimasti a carico dell’amministrazione.

## Slide 8
2. Bozza di Convenzione
Controlli e Verifiche
  Modalità e tempi dei controlli da parte dell'amministrazione.
  Indicatori di performance (KPI) e soglie di accettabilità.
  Penali per il mancato raggiungimento degli standard richiesti.
Clausole di Equilibrio Economico-Finanziario
  Meccanismi di riequilibrio finanziario (ad esempio, revisione dei termini contrattuali in caso di eventi imprevedibili).
  Regole per eventuali modifiche al contratto in corso d’opera.
Disposizioni su Scadenza o Risoluzione
  Modalità di restituzione delle opere all’amministrazione alla scadenza della convenzione.
  Clausole di risoluzione anticipata e relative penali.
  Disposizioni per il trasferimento delle opere e delle relative manutenzioni.

## Slide 9
2. Bozza di Convenzione
Garanzie
  Tipologia e ammontare delle garanzie richieste al concessionario (ad esempio, fideiussioni, garanzie bancarie o assicurative).
  Clausole relative alla gestione delle garanzie in caso di inadempimento.
Assicurazioni
  Obbligo per il concessionario di sottoscrivere polizze assicurative (ad esempio per responsabilità civile, rischi di costruzione, o responsabilità verso terzi).
  Requisiti minimi delle polizze.
Risoluzione delle Controversie
  Meccanismi di risoluzione delle controversie, come:
    Arbitrato.
    Clausole di mediazione o conciliazione.
    Ricorso agli organi di giustizia amministrativa.

## Slide 10
2. Bozza di Convenzione
Aspetti Ambientali e Sociali
  Impegni relativi alla sostenibilità ambientale e al rispetto delle normative green.
  Clausole sull'inclusione di requisiti sociali, come la promozione di occupazione o il coinvolgimento di imprese locali.
Innovazione e Digitalizzazione
  Eventuali obblighi di utilizzo di tecnologie innovative o digitali (es. BIM per la progettazione e gestione dell’opera).
  Clausole per favorire la digitalizzazione della gestione delle opere.
Altri Elementi Specifici
  Indicazione di eventuali subappalti e relative limitazioni.
  Clausole relative alla gestione delle relazioni con terze parti (es. utenti, fornitori).
  Modalità di revisione della convenzione in caso di aggiornamenti normativi.

## Slide 11
2. Bozza di Convenzione
Questi contenuti possono essere adattati in base alla specificità del progetto di PPP e alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice. La bozza di convenzione deve essere redatta con attenzione per garantire chiarezza, trasparenza e un corretto bilanciamento degli interessi tra pubblico e privato.
3. Piano Economico- finanziario asserverato
(Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta)
4. La specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

## Slide 12
Soggetti Coinvolti
Per la redazione di una proposta di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), è necessario il coinvolgimento di soggetti qualificati in base al Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) e alle norme correlate. I soggetti coinvolti devono garantire la qualità tecnico-economica della proposta e il rispetto dei requisiti normativi. Ecco i principali soggetti richiesti e i relativi requisiti:
1. Soggetto Proponente
  • Ruolo: È l’operatore economico (privato o raggruppamento) che presenta la proposta di PPP.
  • Requisiti:
    Deve avere capacità tecnico-organizzative e finanziarie documentabili.
    Può essere un’impresa singola o un consorzio, purché abbia esperienza nel settore specifico.
    Deve dimostrare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per realizzare il progetto.
    Può coinvolgere uno o più professionisti o società esterne per la redazione degli elaborati.

## Slide 13
Soggetti Coinvolti
2. Progettista
• Ruolo: redige gli elaborati progettuali richiesti per la proposta (uno studio di fattibilità tecnico-economica redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7).
  In caso di opere pubbliche, il progettista deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 23 del Codice degli Appalti, incluso l’uso del BIM (Building Information Modeling), se obbligatorio.
3. Redattore del Business Plan o PEF
Ruolo: predispone il Business Plan, che descrive i dettagli economico-finanziari e organizzativi del progetto.
Requisiti:
  deve essere un esperto in economia e finanza, preferibilmente con esperienza in PPP e project financing;
  può essere un economista, un consulente finanziario, o una società di consulenza specializzata.

## Slide 14
Soggetti Coinvolti
4. Asseveratore del Piano Economico-Finanziario (PEF)
Ruolo: certifica la validità e la sostenibilità del Piano Economico-Finanziario (PEF), elemento essenziale per garantire la fattibilità economica e finanziaria della proposta.
Requisiti:
  i soggetti che sono preposti a questo compito sono gli istituti di credito, le società di servizi costituite dalle stesse banche e le società di revisione che fanno riferimento all’articolo 1 della legge 1966/1939. Di conseguenza possono asseverare un piano economico finanziario soltanto le banche e le poche società di revisione iscritte presso il registro del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  deve essere un soggetto indipendente rispetto al proponente, per garantire imparzialità.

## Slide 15
Soggetti Coinvolti
5. Legale
Ruolo: fornisce supporto nella redazione degli atti amministrativi e contrattuali.
Requisiti:
  deve essere un avvocato o uno studio legale con esperienza in contrattualistica pubblica e diritto amministrativo;
  supporta nella redazione dello schema di contratto e nell’interpretazione delle norme relative al PPP.
6. Esperto in Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (se necessario)
Ruolo: valuta e redige la relazione sull’impatto ambientale del progetto.

## Slide 16
Soggetti Coinvolti
7. Coordinatore Tecnico (Facoltativo)
Ruolo: coordina i diversi professionisti coinvolti nella redazione della proposta.
Requisiti:
  deve avere competenze interdisciplinari (tecniche, economiche e legali);
  può essere una figura interna al proponente o un consulente esterno.
8. Specialisti BIM (se applicabile)
Ruolo: gestiscono il modello digitale dell’opera, obbligatorio in alcuni contesti normativi.
Requisiti:
  devono essere esperti certificati in Building Information Modeling (BIM);
  necessari per i progetti complessi che rientrano nell’obbligo di progettazione BIM ai sensi del Codice degli Appalti.